江门市亿翔实业有限公司“三旧”改造方案

为实施国土空间规划、“三旧”改造专项规划，拟实施江门市亿翔实业有限公司“三旧”改造项目，对位于鹤城镇工业三区的旧厂房用地进行改造。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况。本项目位于鹤山市鹤城镇工业三区，地块面积为19619.20平方米（29.43亩），宗地号为440784006003GB00319，现权属人为缪国锋。改造项目位于鹤城镇工业三区，交通便捷，产业集聚，改造后能提高整体三区经济，升级改造后计划企业年产值将至每年2.5亿元。

- 土地现状情况。拟改造地块共有1宗地。地块总面积19619.20平方米土地利用现状为工业用途，权属来源合法，不涉及边角地、夹心地、插花地。

改造地块现状为建设用地19619.20平方米。涉及江门市亿翔实业有限公司拟收购的缪国锋的国有土地19619.20平方米。改造项目主体地块实地在 2007 年 12 月 31 日前已建设使用，并已按规定标图入库，按建设用地进行报批。

改造项目主体地块现用途为工业用地，项目土地权属来源合法，现状容积率为0.35。拟在地块建设4栋钢筋砼框架结构的高标准厂房，分别为厂房1#（9层，建筑面积约31308平方米）、厂房2#（9层，建筑面积约22728.8平方米）、厂房3#（9层，建筑面积约40208.8平方米）、研发楼#（15层，建筑面积约10061.5平方米），改造后容积率达5.316，具体以市自然资源局批复的规划设计方案为准。

- 标图入库情况。该改造项目主体地块19619.20平方米土地已标图入库，图斑号为44078401002。

- 规划情况。改造项目地块19619.20平方米土地符合鹤山市鹤城镇总体规划（2018-2035），符合在详细规划中安排为工业用地。

二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。江门市亿翔实业有限公司及缪国锋已按照法律法规及鹤山市“三旧”改造政策规定，明确改造范围、土地现状、拟改造情况。

（二）补偿安置情况。本项目涉及收购事项由江门市亿翔实业有限公司及缪国锋自行解决。

（三）开展社会稳定风险评估情况。本项目无需开展社会稳定风险评估。

三、改造主体及拟改造情况

该改造项目属于混合改造类型，拟采取企业收购改造模式，由江门市亿翔实业有限公司作为改造主体收购权属为缪国锋的国有土地并实施混合改造。改造后主体有进行工业物业分割转让的意向，同意按照《江门市工业厂房开发经营和分割销售管理的指导意见》执行。改造后主体需要调整土地年限，意向将年限调整为50年，并同意增缴相应的土地出让金。

四、需办理的规划及用地手续

本项目已取得国有工业用地使用权证，本项目无需办理规划及用地手续。

五、资金筹措

本项目拟总投入3.0亿元，其中自筹9000万元，银行融资贷款21000万元，具体以企业实际投入为准。

六、开发时序

整个项目开发规划周期为3年，开发土地面积19619.20平方米;改造项目开发周期由改造主体整体规划开发建设，按项目产业招商引资发展如期推进落实，计划于2027年4月建成。

七、实施监管

项目获市政府批复后，鹤城镇人民政府配合做好项目相关监督工作，按要求签订相关的产业监管协议，进一步明确开发时序。